PLAN DE ARMADO

inessentia.mx

El sitio del manuscrito en el root. Sin sub-rutas, sin doble zona.

Plazo realista: 2 semanas a 30-45 min/día.

## Índice

- 1. Arquitectura — el sitio en el root

- 2. Setup del proyecto en Framer (cuenta, plan, workspace)

- 3. Mapa de páginas y componentes globales

- 4. Ritmo diario de armado (día por día)

- 5. Conectar el dominio inessentia.mx (DNS)

- 6. patricioruiz.mx — qué hacer cuando lo recuperes

- 7. Checklist pre-lanzamiento (QA + analítica)

- 8. Lanzamiento + las primeras 2 semanas en vivo

# 1 · Arquitectura — el sitio en el root

Inessentia es tu espacio de trabajo. El sitio nuevo vive directamente en inessentia.mx, sin sub-ruta /patricioruiz. El mapa de red Inessentia se incorpora como una página más (recurso adicional), no como zona aparte.

## Estructura

- inessentia.mx/ — Home (el del manuscrito).

- inessentia.mx/sobre-mi — tu Sobre mí.

- inessentia.mx/individual, /pareja, /familias — tus 3 páginas de servicio.

- inessentia.mx/mapa-de-red — el mapa de red Inessentia como recurso.

- inessentia.mx/recursos, /blog, /talleres/... — el resto del sitio del manuscrito.

## A futuro — espacio para otros terapeutas

- inessentia.mx/karen — sub-sitio de Karen Silva (cuando se sume).

- inessentia.mx/[otro] — sub-sitios para terapeutas que vayan llegando.

Estos NO son parte del lanzamiento. Se arman cuando lleguen. El sitio en root sigue siendo el tuyo; las sub-rutas son invitaciones a la red.

## patricioruiz.mx

En pausa. Cuando lo recuperes, decides qué hacer con él (redirect a inessentia.mx, sitio aparte para marca personal, o lo que tenga sentido entonces). Ver cap. 6 para opciones.

Esta es la arquitectura más simple. Un solo Navbar, un solo Home, un solo dominio que pagar. Lo más rápido para publicar y lo más fácil de mantener.

# 2 · Setup del proyecto en Framer

## Cuenta y plan

- Crea cuenta en framer.com con tu correo principal.

- Elige el plan Mini o Basic. Para conectar dominio propio necesitas plan de pago. Aproximadamente USD 10-15/mes facturado anual.

- Confirma el método de pago. Framer te activa el plan inmediatamente.

⚑ El plan free de Framer NO permite dominio propio. Te dejará publicar solo en sub.framer.website.

## Workspace y proyecto

- Crea un Workspace nuevo llamado “Inessentia”.

- Dentro del workspace, “New Project” → elige “Blank”.

- Nómbralo: inessentia-website (el nombre del proyecto NO es el dominio).

- En el panel de la izquierda verás el árbol de páginas. Empieza solo con Home.

## Importar desde Figma

Si tienes el Figma de la UX, Framer tiene un plugin oficial para importar las pantallas como Frames. Te ahorra rearmar el diseño, pero solo te da la estructura — no el sitio terminado.

- En Figma, instala el plugin “Figma to Framer” (oficial).

- Selecciona los frames principales (Home, Sobre mí, Individual, Pareja, Familias) y ejecuta el plugin.

- Pega el código de exportación en Framer (“Paste from Figma”).

- Revisa cada pantalla: tipografías, colores y layouts se importan, pero hay que re-ligar interacciones.

Realista: 30-40% de trabajo de ajuste por pantalla aunque importes desde Figma (responsiva en celular, links, animaciones).

# 3 · Mapa de páginas y componentes globales

## Páginas (en este orden)

| # | Página | Ruta | Origen del copy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Home | / | Manuscrito · cap. 2 |
| 2 | Sobre mí | /sobre-mi | Manuscrito · cap. 3 |
| 3 | Terapia individual | /individual | Manuscrito · cap. 4 |
| 4 | Terapia de pareja | /pareja | Manuscrito · cap. 5 |
| 5 | Terapia familiar | /familias | Manuscrito · cap. 6 |
| 6 | Mapa de red Inessentia | /mapa-de-red | Nuevo · pendiente de aportar |
| 7 | Recursos (índice) | /recursos | Pendiente |
| 8 | Recursos · Para todos | /recursos/para-todos | Pendiente |
| 9 | Recursos · Para terapeutas | /recursos/para-terapeutas | Pendiente |
| 10 | LP del taller próximo | /talleres/menos-es-mas-sept-2026 | Plantilla 07 |
| 11 | Blog (índice + 3 posts) | /blog/... | 3 posts del sitio actual + tercero nuevo |

## Componentes globales (haz uno, reúsalo)

- Navbar — único para todo el sitio. Logo + menú + botón “Agendar cita”. En el menú: Inicio · Sobre mí · Individual · Pareja · Familias · Red · Recursos.

- Footer — bloque morado con correo, WhatsApp, dirección de Inessentia, aviso de emergencias.

- WhatsApp flotante — botón fijo abajo a la derecha. Mensaje preescrito cambia por página (ver manuscrito cap. 1).

- Card de testimonio — reutilizable: cita + autor + sub-texto opcional.

- Card de modalidad — para las 3 tarjetas del Home.

- Card de blog post — Home + índice de blog.

- Card de terapeuta (para el mapa de red) — foto + nombre + especialidad + link.

En Framer estos se llaman Components. Costo del primer día, ahorro enorme después: actualizar el footer en TODO el sitio = 1 cambio.

# 4 · Ritmo diario de armado

2 semanas a 30-45 min/día. Si un día se cae, no se acumula: se reagenda.

## Semana 1 — Estructura y páginas principales

### Día 1 — Setup y componentes globales

- Crear cuenta, workspace y proyecto en Framer.

- Definir paleta y tipografías globales (Style Guide del proyecto).

- Crear el Navbar vacío + el Footer vacío.

### Día 2 — Navbar y Footer terminados

- Llenar Navbar con menú definitivo.

- Llenar Footer con correo, WhatsApp, dirección de Inessentia.

- Conectar botón “Agendar cita” a un mailto o WhatsApp por ahora. Luego se cambia a agenda online.

### Día 3 — Home parte 1 (hero + qué es)

- Crear página /. Pegar hero y “¿Qué es la terapia psicosomática?” desde el manuscrito.

- Sustituir placeholders con 77D6C24F y Patricio-Ruiz-17.

### Día 4 — Home parte 2 (modalidades + testimonios + blog + cierre)

- Crear componente “Card de modalidad” y usarlo 3 veces.

- Crear componente “Card de testimonio” y usarlo para los 4 destacados.

- Pegar las 3 entradas de blog.

- Activar WhatsApp flotante con el mensaje del Home.

### Día 5 — Sobre mí

- Crear /sobre-mi. Pegar manuscrito cap. 3.

- Confirmar fecha de titulación 2001 (no 2015).

- Decidir y aplicar concordancia en el hero (psicosomático vs con enfoque psicosomático).

### Día 6 — Terapia Individual

- Crear /individual. Pegar manuscrito cap. 4.

- Conectar cross-sell del final hacia /pareja.

### Día 7 — Cierre de semana

- Revisar las 3 páginas en celular y computadora.

- Leer el copy en voz alta.

- Mostrarle a 1 persona externa.

## Semana 2 — Resto de páginas + dominio + lanzamiento

### Día 8 — Terapia de Pareja

- Crear /pareja. Pegar manuscrito cap. 5. Cross-sell hacia /individual.

### Día 9 — Terapia Familiar

- Crear /familias. Pegar manuscrito cap. 6. Cross-sell hacia /pareja.

### Día 10 — Mapa de red Inessentia

- Crear /mapa-de-red.

- Aterriza tu mapa de red Inessentia (lista de terapeutas / visualización / diagrama).

- Por ahora tú eres el único — la página queda lista para sumar a Karen u otros con cards de terapeuta.

### Día 11 — Recursos + LP del primer taller

- Crear /recursos como índice. Sub-páginas con placeholder.

- Crear LP de “Menos es más” sept 2026 usando plantilla 07.

- Conectar “Reservar mi lugar” a Stripe o Mercado Pago.

### Día 12 — Conectar dominio inessentia.mx

- Ver capítulo 5.

### Día 13 — QA cross-device + analítica

- Ver capítulo 7.

### Día 14 — Lanzamiento suave

- Ver capítulo 8.

# 5 · Conectar inessentia.mx a Framer

Esto se hace en 2 lugares: en Framer (decirle qué dominio usar) y en el registrar donde compraste inessentia.mx (apuntar el dominio a Framer).

## Paso 1 — En Framer

- Abre tu proyecto en Framer. Esquina superior derecha → Publish.

- Click en “Custom Domain” → pega: inessentia.mx

- Framer te muestra los registros DNS exactos que necesita. Cópialos.

⚑ Usa los valores que Framer te muestra en ESE momento, no los de este documento. Pueden cambiar.

## Paso 2 — En tu registrar (donde compraste inessentia.mx)

Identifica primero dónde lo compraste. Probablemente GoDaddy (donde tienes patricioruiz.mx) o Namecheap, Cloudflare, etc.

- Entra a tu cuenta del registrar.

- Busca “DNS settings” / “Manage DNS” / “Configuración DNS”.

- Agrega los 2 registros que te dio Framer. Lo típico:

| Tipo | Host / Name | Valor / Target | TTL |
| --- | --- | --- | --- |
| A | @ | (IP que te muestra Framer) | Auto / 3600 |
| CNAME | www | (dominio frmr.site que te muestra Framer) | Auto / 3600 |

- Guarda los cambios.

- Vuelve a Framer y pulsa “Verify”. Puede tardar de 5 minutos a 24 horas (suele ser <1 hora).

- Una vez verificado, Framer activa HTTPS automáticamente (SSL Let’s Encrypt).

Si no verifica después de 1 hora, prueba dnschecker.org con inessentia.mx — ves dónde sí se propagó.

## ¿www o sin www?

Usa inessentia.mx sin www como canónica — más moderno y más corto. Framer redirige www.inessentia.mx → inessentia.mx automáticamente.

# 6 · patricioruiz.mx — qué hacer cuando lo recuperes

No hay decisión que tomar ahora. Cuando lo recuperes, tienes 3 caminos viables. Acá quedan ya listos para elegir entonces.

## Opción A — Redirect total a inessentia.mx

- patricioruiz.mx redirige (301) todo el tráfico a inessentia.mx/.

- Conservas el SEO acumulado en patricioruiz.mx — la autoridad fluye a Inessentia.

- Más simple de mantener: un solo sitio en vivo.

- Riesgo: dejas de tener marca personal en su propio dominio.

## Opción B — Sitio personal en patricioruiz.mx + sitio del espacio en inessentia.mx

- patricioruiz.mx se vuelve un sitio chico (1-2 páginas) con tu marca personal: bio + redirección a tus servicios en Inessentia.

- Inessentia.mx queda con todo el sitio operativo.

- Útil si quieres marca personal separada (talleres en otros espacios, conferencias, publicaciones).

## Opción C — Dejarlo defensivo

- patricioruiz.mx redirige a inessentia.mx pero solo lo conservas para que nadie lo agarre. No construyes nada ahí.

- Pagas el dominio cada año sin usarlo activamente. Costo mínimo.

Decisión a posteriori. Por ahora, prioridad: recuperar el control del dominio para tener la opción. El SEO actual queda congelado hasta entonces.

## Para cualquiera de las 3 opciones

- Mapa de redirects de URLs antiguas (/terapia, /cursos-y-talleres, /blog/...) hacia el equivalente nuevo en inessentia.mx. Plugin Redirection en WordPress.

- Conservar IDÉNTICOS los slugs de los 3 posts del blog para no perder ranking.

- Search Console: notificar “cambio de dirección” en la propiedad vieja.

# 7 · Checklist pre-lanzamiento

No publiques hasta tener todos estos puntos verdes:

## Contenido

☐  Todas las páginas tienen el copy final pegado desde el manuscrito.

☐  Ningún “lorem ipsum” ni placeholder visible.

☐  Las inconsistencias del manuscrito (cap. 9) están resueltas en el sitio.

☐  Imágenes pesan menos de 500 KB cada una.

☐  Alt-text en todas las imágenes.

## Funcionalidad

☐  Todos los enlaces internos funcionan. Probar 10 al azar.

☐  WhatsApp flotante abre con el mensaje correcto por página.

☐  Botones “Agendar cita” llevan al destino correcto.

☐  Formulario de contacto (si hay) envía a tu correo y recibes la prueba.

☐  Cross-sells entre páginas funcionan (Individual ↔ Pareja, etc.).

## Visual

☐  Visto en celular real (no solo preview).

☐  Visto en tablet y computadora.

☐  Visto en Safari, Chrome y Firefox.

☐  Tipografías cargan correctamente.

## SEO técnico

☐  Cada página tiene title y meta description únicos.

☐  /sitemap.xml existe.

☐  robots.txt no bloquea nada por error.

☐  Open Graph image configurada (la que se muestra al compartir en redes).

## Analítica

☐  Google Analytics conectado y registrando.

☐  Google Search Console verificado para inessentia.mx.

☐  Sitemap subido a Search Console.

# 8 · Lanzamiento + las primeras 2 semanas

## Día del lanzamiento (suave)

- Publica inessentia.mx.

- Avisa por WhatsApp a 5-10 personas de confianza.

- Manda 1 correo a tu lista anunciando el sitio.

- Publica en Instagram: 1 post + 2-3 stories navegando el sitio.

⚑ NO hacer lanzamiento masivo el primer día. Detectar bugs con audiencia chica antes de pagar publicidad.

## Semana 1 post-lanzamiento

- Revisar Analytics diariamente.

- Revisar Search Console: errores de rastreo.

- Lista de pequeños bugs / pulidos — no los arregles uno por uno; agrúpalos.

- Empezar gestiones para recuperar patricioruiz.mx si todavía no está resuelto.

## Semana 2 post-lanzamiento

- Arreglar el lote de bugs de la semana 1.

- Iterar 2-3 cosas en base a lo que ves.

- Recién aquí: activar publicidad si tienes plan.

## Lo que viene después

- Cadencia editorial del blog: 1 publicación mensual mínimo.

- Pedir 4-6 testimonios nuevos en cierre de ciclo.

- Iterar las LPs de los talleres según conversión.

- Cuando recuperes patricioruiz.mx: elegir entre las 3 opciones del cap. 6.

- Cuando se sume Karen u otro terapeuta: armar su sub-sitio en /[nombre].

El sitio nunca está “terminado”. La meta de estas 2 semanas es que tu práctica esté publicada y editable por ti mismo desde Framer.